ДОГОВОР ПОДРЯДА № РЭ-ДП-  /

г. Москва										«   »                 201  г.

Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрофит», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Новикова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик, в соответствии с оговоренными в настоящем договоре условиями обязуется осуществить работы, направленные на создание системы коммерческого учета электроэнергии (далее – система учета) соответствующей п.139 Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 на объекте __________________________ по адресу: ________________________________________. В комплекс работ входит:

- Обследование существующей системы учета электрической энергии;

- Закупка оборудования в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору);

- Сборка компонентов cистемы учета;

- Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ на объекте;

- Настройка программного обеспечения;

- Параметрирование приборов учета, проверка каналов связи;

- Оказание услуг по поверке измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ в соответствии  Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений»  и иными нормативными требованиями действующего законодательства РФ.

  - Сроки выполнения работ указаны в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2) , являющимся неотъемлемой частью Договора.

  - Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ по настоящему договору является договорной и составляет __________________ руб. (_____________________________), в том числе НДС (18%) -  __________________ руб. (____________________________). Данная стоимость является твердой и изменению не подлежит. Расчет стоимости работ согласован сторонами в Приложении № 6 к настоящему договору.

  - В случае если в ходе обследования существующей системы учета электрической энергии будет выявлена необходимость выполнения дополнительных действий (операций) для достижения результата договора, Стороны вправе изменить условия и цену настоящего договора, заключив дополнительное соглашение.

  - Порядок расчетов по договору:

Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 50% от суммы договора, в течение 5 (Пяти) банковских  дней с момента подписания договора,  на основании счета, выставленного Подрядчиком.

Окончательный расчёт по Договору производится Заказчиком не позднее 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами  Акта  приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предоставления счета.

  - Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - При изменении объема работ Стороны заключают дополнительное соглашение к договору на дополнительный объем работ.

  - При получении от Заказчика письменного требования о досрочном прекращении работ по договору Подрядчик обязан приостановить все работы по Договору и в течение 7 рабочих дней составить Документ, фиксирующий фактическое выполнение работ. На основании указанного Документа Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ на момент их прекращения, либо Подрядчик возвращает Заказчику аванс за вычетом стоимости выполненных работ и закупленного оборудования.

- ПРАВА и ОБЯЗАнности СТОРОН

  - Заказчик обязуется:

    - Назначить ответственное лицо для решения оперативных вопросов, связанных с проведением работ.

    - Обеспечить необходимую готовность Объекта для выполнения Работ по настоящему Договору к моменту начала выполнения работ.

    - Предоставить Подрядчику по письменному запросу информацию и документацию, необходимую для выполнения настоящего договора в срок не более 10 дней с момента получения запроса.

    - Обеспечить доступ на Объект сотрудникам Подрядчика для выполнения Работ. В случае несоблюдения указанного требования, срок выполнения работ продлевается на время простоя по вине Заказчика, при этом к Подрядчику не применяются штрафные санкции, связанные с нарушением срока выполнения работ по настоящему Договору.

    - При необходимости осуществлять в согласованные сроки отключение электропитания оборудования для возможности производства работ.

    - В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для совершения Подрядчиком или привлекаемыми им третьими лицами каких-либо действий по договору требуется официальное согласие, доверенность и/или поручение Заказчика, по письменному требованию Подрядчика Заказчик оформляет соответствующие документы в срок не более 3 (Трех) рабочих дней.

    - В случае получения извещения от Подрядчика о приостановке работ по настоящему Договору по причинам, изложенным в п. 3.3.3 настоящего Договора, в максимально короткие сроки устранить причины, препятствующие выполнению работ Подрядчиком, или принять совместное с Подрядчиком решение, способствующие положительным результатам и качеству выполняемой работы.

    - В случае нарушения по вине Заказчика сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором или приложениями к нему, Заказчик уплачивает Подрядчику пени  в размере определенном действующим законодательством РФ.

  - Заказчик вправе:

    - В любое время запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком путем направления своего представителя на объект строительства, либо удаленным способом (на этапе пуско-наладочных работ).

    - Отказаться от исполнения настоящего договора, направив письменное уведомление об этом Подрядчику за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты остановки работ, с обязательным соблюдением условий настоящего Договора.

    - Требовать возвращения аванса в соответствии с пунктом 2.6 Договора.

    - Требовать устранения дефектов выполненных работ и поставленного оборудования, выявленных на стадии приемки работ, либо в период действия гарантийного срока (пункт 6.11).

  - Подрядчик обязуется:

    - Назначить своего представителя, ответственного за производство работ и взаимодействие с представителями Заказчика по настоящему Договору.

    - Выполнить все работы в объёме, в сроки и на условиях, указанных в настоящем договоре.

    - Предупредить Заказчика и до получения от него указаний и принятия решений приостановить работу при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

б) иных независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    - Проводить все виды работ в полном соответствии с требованиями действующих инструкций, правил и иных действующих нормативных актов РФ, регулирующих выполнение работ по настоящему Договору (в том числе в соответствии с техническими требованиями Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012).

    - В течение 10 (десяти) рабочих дней за свой счет устранить выявленные Заказчиком или третьими лицами (контролирующими, согласующими, регистрирующими и экспертными организациями) недостатки.

    - Нести материальную ответственность за сохранность и целостность поставленного по настоящему Договору оборудования и материалов до подписания Акта  приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

    - В случае нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, установленных в Приложении №2, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в размере 1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

  - Подрядчик вправе:

    - Привлекать третьи стороны для выполнения своих обязательств, имеющих необходимые разрешительные документы на выполнение отдельных видов работ, неся при этом ответственность за качество производимых работ перед Заказчиком, как если бы выполнял эти работы собственными силами. Если работа, для выполнения которой Подрядчик привлекает других лиц (субподрядчиков), требует наличия лицензии или аттестата об аккредитации, то Подрядчик обязан привлечь к ее исполнению других лиц (субподрядчиков), имеющих действующую лицензию или аттестат об аккредитации.

    - Приостановить работы, направив письменное уведомление Заказчику, в случае нарушения Заказчиком порядка расчетов по договору.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок проведения работ с __.__.201__ по __.__.201__.

  - Подрядчик вправе досрочно закончить и сдать Заказчику работы по настоящему Договору, уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты приемки, при условии, что досрочное выполнение никак не повлияет на качество работ и не повлёчет за собой увеличения стоимости работ.

  - Если в период действия Договора Подрядчик вынужден приостановить Работы (вынужденный простой) по причине не допуска на Объект для производства работ, не предоставления Заказчиком необходимой информации или по каким-либо другим причинам, не зависящим от Подрядчика, то срок выполнения Работ увеличивается соразмерно времени действия причин, препятствующих выполнению Работ, о чём Стороны составляют соответствующий Акт.

  - Если персонал Подрядчика не по своей вине не будет допущен к работе на объекте Заказчика и это приведет к увеличению сроков выполнения работ по сравнению с договорными, то Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика и совместно с ним согласовать новые сроки окончания работ.

  - Если для выполнения работ необходимо отключение электрооборудования, Подрядчик в 3-хдневный срок с даты заключения настоящего Договора предоставляет Заказчику график отключений. Заказчик в течение 3 рабочих дней согласовывает этот график, либо предлагает свой вариант графика отключений. В случае если график отключений, предложенный Заказчиком, не позволит Подрядчику выполнить в срок свои обязательства по договору, то назначаются новые сроки выполнения работ, которые закрепляются в дополнительном соглашении.

  - Стороны вправе изменять сроки выполнения работ по любым другим основаниям в соответствии с ГК РФ, заключая двустороннее письменное соглашение.

  - Датой исполнения обязательств по договору является дата подписания Сторонами Акта  приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЁМКИ

  - Выполнение и приемка работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с  Приложением №2.

  - Датой приемки работ считается дата двустороннего подписания  Сторонами Акта  приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

  - По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику документацию завода изготовителя оборудования (при наличии), свидетельства о поверке на средства измерения (трансформаторы тока), Акт  приемки выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру, оформленную в соответствии с законодательством РФ  и счет на оплату работ. По требованию Заказчика Подрядчик обязан передать копию договора с организацией (третьим лицом), которая привлекалась для выполнения работ по настоящему Договору в качестве субподрядчика (в  случае, если для выполнения работ требуется наличие лицензии или аттестата об аккредитации, и Подрядчик привлекал субподрядчика, имеющего соответствующие лицензию или аттестат об аккредитации, для выполнения работ).

  - Документация завода изготовителя оборудования передаётся Заказчику на бумажном носителе с оформлением Акта приема-передачи документации.

  - Приёмка работ осуществляется с участием уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Акта  приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В указанный срок Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны Акт  приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или в течение 5 (пяти) рабочих дней мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Подрядчик устраняет замечания в течение 10 рабочих дней, либо в согласованный сторонами срок, после чего приемка работ повторяется. В случае не направления со стороны Заказчика мотивированных возражений в указанный срок, работы считаются принятыми без замечаний Заказчика.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Подрядчик гарантирует качественное выполнение Работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Системы. Срок гарантии на выполненные Подрядчиком работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

  - Если в период гарантийной эксплуатации Системы учета обнаружатся дефекты, вызванные некачественной работой Подрядчика и (или) заводским браком поставленного при выполнении настоящего Договора оборудования, Подрядчик обязуется устранить такие дефекты за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.

В случае несогласования Сторонами срока, Подрядчик обязуется устранить дефекты не позднее 30 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.

После устранения дефектов оформляется акт об устранении дефектов, подписанный Сторонами.

  - Гарантийный срок, предусмотренный пунктом 6.1 настоящего Договора, продлевается на период с момента уведомления Подрядчика об обнаружении дефектов до момента подписания акта об устранении дефектов, предусмотренного пунктом 6.3 настоящего Договора.

  - Если Подрядчик в течение срока, установленного пунктом 6.2, не устранит дефекты, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты самостоятельно или силами другого подрядчика. При этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение дефектов (п.1 ст.723, ст.397 ГК РФ).

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, стороны разрешают путем переговоров, предъявления претензий.

  - Неурегулированные Сторонами споры рассматриваются в Арбитражном суде г.Москвы.

- ФОРС-МАЖОР

  - При возникновении не зависящих от Сторон обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению одной из сторон своих обязательств по настоящему договору, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. Факт наступления обстоятельств должен быть подтверждён компетентным органом.

  - Каждая из Сторон обязуется информировать другую Сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств в пятидневный срок. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в качестве причины освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

  - При продолжительности таких обстоятельств более шести месяцев каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору без права требовать возмещения ущерба другой Стороной.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору. Взыскание штрафных санкций является правом, а не обязанностью Стороны.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

  - После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами теряют силу, если они противоречат договору.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая гарантийные.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

- ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1. 	Спецификация оборудования.

Приложение № 2. 	Календарный план выполнения работ и график оплат.

Приложение № 3.	Перечень точек измерения.

Приложение № 4. 	Акт  приемки выполненных работ (форма КС-2) (Форма).

Приложение № 5.	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (Форма).

Приложение №6.	Расчет стоимости работ.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  - В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в 3-хдневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

| Заказчик ___________________ | Подрядчик ООО «ЭнергоПрофит» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: ___________________ Фактический адрес: ___________________ ИНН /КПП р/с в к/с БИК e-mail: тел.: | Юридический адрес: 101000, г. Москва, Милютинский переулок, дом 12, этаж 4, помещение 423 Почтовый адрес: 125414, г. Москва, а/я 1 ИНН 7708341064 КПП 770801001 р/с 40702810746010001481 в АО «АБ «РОССИЯ», филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» к/с 30101810145250000220 БИК 044525220 e-mail: post@enepro.ru тел.: +7 (495) 790-71-52 |
| _______________ / / «_____»_________________201_ г. МП | ________________ / Новиков М.С./ «_____»_________________201_ г. МП |